附： 【代建职责-通用版】

甲方委托乙方承担项目所涉及的工程建设全过程的组织、协调和管理工作,具体事项包括但不限于以下内容：

1.配合协调项目水、电、路、气、通讯等与现有基础设施的接驳，配合做好项目的土地房屋征收协调工作。

2.负责项目可行性研究、投资概算、预算、勘察、方案设计、初步设计、施工图设计等编制管理。

3.负责项目勘察、设计、重要设备、材料及施工单位、监理单位、第三方检测评估机构等发包管理；其中监理单位、第三方检测评估机构等发包工作由甲方根据项目实际情况决定是否委托乙方负责实施。

4.负责项目前期阶段和建设实施阶段所需的各项审批事项办理。

5.负责项目的方案设计、初步设计、施工图设计及审查等管理。

6.负责项目施工过程中投资、进度、质量、安全生产、文明施工等全过程管理及协调工作。

7.负责项目的各类专项验收、工程竣（交）工验收、移交管理。

8.开展项目的工程内外业资料的整理归档、工程结算编制及审核、竣工财务决算资料编制及资产移交等相关工作。

9.办理项目相关权证。

10.负责在保修期内组织、协调相关单位做好保修维修工作。

11.负责摸排项目的涉黑涉恶线索，发现后应及时按规定上报。

12.负责按照市发改委、财政局、项目相关行业主管部门以及市重点建设项目办公室等部门要求，完成项目进度和其他有关情况的填报工作。

13.负责项目建设全过程安全保障及施工现场各参建单位人员安全保障等。

14.负责对施工用地进行管理，确保用地安全，避免出现非法侵占问题。

15.配合甲方完成工程需要的相关工作协调事宜。