- 项目概况

- 本项目旨在为现有的掌上智慧医院（微信公众号、微信端、支付宝端）及场景化二维码系统提供三年的维护服务。

- 投标人的报价应包括服务所涉及的所有费用进行报价，包括：提供的软件版本升级、软件Bug修复、安全漏洞修复等。

- 技术和服务要求（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）预防性维护

- 技术支持与咨询：提供电话、微信远程技术支持服务，解答在系统使用过程中遇到的各类问题；必要时，可提供定期技术培训与操作指导，帮助用户充分掌握并高效利用系统功能。

- 系统日常巡检：监控系统运行情况，查看系统资源使用情况，包括但不限于存储、CPU、内存 、IO、网络异常、慢SQL查询等服务器和网络指标。如发现异常事件和错误及时汇报项目负责人并及时解决，预防潜在问题，形成日常系统巡检记录。

- 数据备份与恢复：定期核查数据备份记录，若发现异常，需及时汇报项目负责人并妥善处理，以保障数据的完整性与安全性；同时，需定期执行系统及数据库维护任务，如索引重建、碎片整理等；此外，还应定期测试数据恢复流程，确保在灾难发生时能够快速完成数据恢复。

- 主动系统升级与更新：为保障系统性能和安全性，在进行系统升级与更新前，需提前制定详细的升级方案和应急预案，明确升级的具体内容、步骤、时间窗口以及可能出现的风险及应对措施，并向项目负责人报备。升级过程中安排专业技术人员全程监控，确保升级操作规范有序，避免因操作不当导致系统故障。升级完成后，需对系统进行全面的功能测试和性能验证，确认升级后的系统运行稳定、各项功能和性能指标符合要求，并将升级过程和结果记录存档。同时，需向相关使用人员提供必要的操作指导，确保用户能够适应系统更新后的功能变化。

- 服务方式与标准

响应方式：投标人通过指定运维微信群及400运维电话两种渠道接收服务请求。服务响应时间按以下规则执行：工作日为08:00至21:30，法定节假日为08:30至18:00。

（二）故障响应与故障处理

1.故障响应时间：

（1）严重故障响应

严重故障指系统宕机或不可用的情况。针对此类故障，响应时间要求为0.5小时内，需在4小时内恢复系统基本功能；若超过24小时仍未恢复且未提供明确解决方案，乙方应派遣工程师团队赴现场解决。在此期间，乙方需每小时向甲方同步故障处理进展，内容包括已采取的排查措施、当前定位的问题原因以及后续的修复计划。

- 一般故障响应

- 响应时间要求为1小时，需在24小时内恢复系统基本功能。若24小时内未能恢复系统基本功能且未提供明确解决方案，乙方须安排技术人员远程协助排查，必要时提供现场支持。处理期间，乙方应每4小时向甲方反馈一次进展，说明已实施的诊断步骤、当前故障定位情况及预计解决时间。

2.故障过程记录：记录故障处理过程和结果，以便进行事后分析和改进。按月对日常故障进行分类汇总并确认解决办法与项目负责人汇报并形成记录；对于科室级别故障、全院故障，需要提供系统故障分析报告（包括但不限于事件描述、处理步骤、原因分析、故障影响范围、表现形式及解决方法、总结等）。

3.做好医院运维管理软件信息系统的故障分类工作及故障处理知识库整理工作，根据实际情况定期更新。

（三）需求管理

1.系统BUG处理：紧急BUG立即修改,根据具体影响范围及紧急程度、是否影响使用等与采购人确认修改完成时限，原则上不超过1个月。

2.单次需求开发工作量经评估（评估结果需经采购人确认），在3个工作日内（按一个人的工作量计算，含3个工作日）的费用包含在本次投标报价中。若超过3个工作日，则须由双方协商并经采购人确认后额外支付费用。紧急需求立即修改,其他根据具体影响范围及紧急程度、需求难度类别等与采购人确认修改完成时限，原则上不超过1个月。

3.做好系统升级管理，包括升级测试，升级前的风险评估、备份策略和回滚计划的具体流程，确保兼容性和稳定性后再部署升级,升级前报备项目负责人，做好系统版本管理，做好升级记录，记录信息包括升级日期、升级内容、升级改造模块、升级运行情况、影响范围等。